Астраханская область  Ахтубинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.03.2013					                                                              № 20

Об утверждении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населённых пунктов МО «Поселок Нижний Баскунчак»

В целях улучшения экологического, санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»,

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству  территорий населённых пунктов муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2013 год (приложение).

- Разместить настоящее Распоряжение в установленном порядке на официальном сайте администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак».

- Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы администрации 				            	З.Ж.Муканалиева

Приложение

к распоряжению  и.о.главы администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»

№ 20  от «14» марта 2013 г.

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории МО «Поселок Нижний Баскунчак»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение работ по уборке территорий поселков Нижний и Средний Баскунчак от ТБО и мусора. | март-ноябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак», население поселков | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Проведение работ по уборке территорий кладбищ и прилегающих к ним территорий. | апрель-май, сентябрь-октябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак», население поселков | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Проведение субботника по санитарной очистке и благоустройству территорий поселков, территорий, закрепленных за предприятиями и учреждениями, ИП. | март-апрель, октябрь-ноябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак», руководители предприятий и учреждений, ИП, население поселков | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» Внебюджетные источники |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории и за пределами поселков (в пределах границ МО). | март-октябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Вывоз мусора с улиц поселков после проведения субботника. | март-апрель, октябрь-ноябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак», руководители предприятий и учреждений, ИП, население поселков | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» Внебюджетные источники |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора с улиц поселков. | март-ноябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак», руководители предприятий и учреждений | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» Внебюджетные источники |
|  | Приведение в надлежащее состояние памятников-обелисков погибшим в ВОВ. | апрель-май 2013 | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Уборка и вывоз твёрдых бытовых отходов и мусора с прилегающих к автодорогам территорий за пределами поселков (в пределах границ МО). | май-октябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Ремонт фасадов домов, ремонт ограждений, заборов и приведение в порядок придомовых территорий домовладений, территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями, ИП. | март-ноябрь 2013 г. | Руководители предприятий, учреждений, ИП, Население поселков | Внебюджетные источники |
|  | Ремонт фасадов МКД. | март-ноябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак», управляющая компания | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» Внебюджетные источники |
|  | Замена и установка контейнеров для ТБО по улицам поселков. | март-апрель 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Обрезка деревьев, вырубка сухостоя. | апрель-май 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Строительство тротуара, ремонт автомобильной дороги, дворовых территорий. | апрель-октябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет Астраханской области Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Замена светильников уличного освещения. | март-октябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Высадка зеленых насаждений, обустройство ограждения для их защиты. | апрель-май 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Полив вновь посаженных и имеющихся зеленых насаждений на территории поселков. | апрель-май 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
|  | Установка системы видеонаблюдения на территории п. Нижний Баскунчак в местах массового пребывания граждан. | май-октябрь 2013 г. | Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Бюджет МО «Поселок Нижний Баскунчак» |