Астраханская область, Ахтубинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2013 					                                                              №  22

Об утверждении графика разработки и

утверждения схемы водоснабжения и

водоотведения МО «Поселок Нижний Баскунчак»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Поселок Нижний Баскунчак»,

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения МО «Поселок Нижний Баскунчак»  (приложение № 1).

2. Настоящее Распоряжение разместить в установленном порядке на официальном сайте администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак» в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы администрации                                                             З.Ж.Муканалиева

Приложение № 1

к распоряжению и.о.главы администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак»

№ 22 от «18» марта 2013 г.

График разработки и утверждения

схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

| № | Наименование мероприятия | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание распоряжения о создании рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения МО. | 03.02.2014 | 05.02.2014 |
| 2. | Определение объема выполнения работ. | 05.02.2014 | 10.02.2014 |
| 3. | Поиск организации-исполнителя и заключение договора на разработку схемы водоснабжения и водоотведения МО. | 05.02.2014 | 28.02.2014 |
| 4. | Разработка организацией-исполнителем схем водоснабжения и водоотведения МО. | 03.03.2014 | 31.05.2014 |
| 5. | Издание постановления Главы администрации МО об утверждении схем водоснабжения и водоотведения. | 02.06.2014 | 06.06.2014 |
| 6. | Размещение утвержденных схем водоснабжения и водоотведения МО «Поселок Нижний Баскунчак» на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения МО на официальном сайте | В течение 15 дней с даты утверждения |