ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2012-2016 годы

с перспективой до 2020 года»  (утверждена Постановлением от 01.09.2011 № 50, с изменениями на 08.11.2012 № 85,                      от 11.03.2015 г. № 26, от 20.06.2017 г. № 92)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение задачи (тыс.руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации (объект) |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации (объект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | Другие источ ники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2015 год - 603,484 2016 год – 0 2017 год - 0 | 2015 год - 1 239,132 2016 год – 0 2017 год - 0 | 2015 год- 603,484 2016 год – 0 2017 год - 0 | 2015 год -656,164 2016 год – 0 2017 год - 0 | 1. Дворовые территории, 2. ул.Сакко и Ванцетти, 3.ул. Чернышевского, 4. ул.100-летие Солепромысла, 5. ул. Ким, 6. ул. Кирова, 7. тротуарные дорожки | дороги | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |

Глава администрации                                                                                                                                   Е.М. Кушаналиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2012-2016 годы

с перспективой до 2020 года»  (утверждена Постановлением от 01.09.2011 № 50, с изменениями на 08.11.2012 № 85,                      от 11.03.2015 г. № 26, от 20.06.2017 г. № 92)

Фактический объем финансовых средств в 2015 г. составил 1 259,648 тыс. руб. Работы проводились за счет средств местного бюджета и выделенных субсидий из областного бюджета. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования проводило ООО «Ахтубинское». Работы выполнены в полном объеме. В 2016 году на ремонт дорог субсидия из областного бюджета не выделялась.