Оценка  эффективности  и   результативности  реализации  муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

на 2015 год»

Муниципальная программа на 2015 год утверждена постановлением администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак»  от 15 декабря 2014 года № 93.

Критериями эффективности муниципальной программ являются следующие показатели:

1. уровень освоения финансового обеспечения (k1);

2. сокращение к 2016 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (k2);

3. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (k3);

4. повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования в поселке (k4);

5. обеспеченность дорожными знаками на уровне не менее 90% от количества, определенного дислокацией дорожных знаков (k5).

1.Финансирование  мероприятий по  муниципальной программе в 2015  году запланировано местным бюджетом в  размере   563,0  тыс. рублей.

Фактически  финансирование  мероприятий  муниципальной программы в 2015  году осуществлялось  местным  бюджетом в размере  0,0 тыс. руб.

K1=0

2. Согласно статистических данных, полученных от ОГИБДД, показатели аварийности представлены в таблице 1.

Показатели аварийности

Таблица 1 № п/п Показатели аварийности 2014 г. 2015 г. Отклонение от 2014 года 1. Количество погибших 0 0 0 2. Количество пострадавших 2 3 + 50,0 % 2.1. Из них детей 0 1 +100,0% Погибшие в результате ДТП отсутствуют как в 2014, так и в 2015 году. Количество пострадавших, а именно, пострадавших детей, к сожалению, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, увеличилось. В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в МО «Поселок Нижний Баскунчак» остается одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей. Реализация Программы не позволила достигнуть снижения показателей аварийности. K2 = 0, k3=0

3.                                        Выполнение программных мероприятий по повышению технического уровня автодорог:

- Организованы мероприятия по предотвращению ДТП, в связи с погодными условиями (гололед, заносы) в зимний период.

- Рекомендовано школам и дошкольным учреждениям провести мероприятия на тему «Безопасное поведение на дороге».

- Проведены переговоры с ГИБДД по введению штатной единицы инспектора ДПС на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» для проведения регулярных рейдов по выявлению и пресечению нарушений ПДД.

- Остальные мероприятия были перенесены  для выполнения в 2016-2018 годы и предусмотрены в программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2016-2018 годы.

Учитывая частичное  выполнение мероприятий, k4 = 5.

4. Мероприятия по оснащению дополнительными знаками в 2015 году не проводились

k5 = 0.

Итого K  = k1 + k2 + k3+k4+k5 = 0+0+0+5+0 = 5.

Из максимального К, равного 50, имеем выполнение 5, что является показателем неэффективности реализации муниципальной программы.

Решение главы администрации МО «Поселок Нижний Баскунчак»:

В связи с неэффективностью реализации муниципальной программы и принятием программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2016-2018 годы» прекратитьисполнение программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»на 2015 год».

Глава администрации

МО «Поселок Нижний Баскунчак»                                                    Е.М.Кушаналиев